## Slide 1
내용 |  | 1,2차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
유닛종류 |  | 근접 유닛 | 근접 유닛 | 100%
특수능력 |  | 대포 | 대포 | 100%
이펙트 |  | 대포알의 폭발 이펙트 유닛끼리 싸울때 이펙트 | 대포알의 폭발 이펙트 | 50%
유닛 상태 |  | 전투,이동,죽음,IDLE | 전투,이동,죽음,IDLE | 100%
게임기능 |  | HPbar 충돌처리 게임내 재화 맵 스크롤링 | HPbar 충돌처리 게임내 재화 맵 스크롤링 | 100%
사운드 |  | 배경음악 무기휘두르는 소리 유닛 죽는소리 게임 승리 또는 패배시 나는 소리 | 리소스 수집만 완료 | 50%
애니메이션 |  | 각 상태에 따른 애니메이션 | 각 상태에 따른 애니메이션 | 100%
추가구현 | 캐릭터 생성GUI |  |  | 
내용 |  | 1,2차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
유닛종류 |  | 근접 유닛 | 근접 유닛 | 100%
특수능력 |  | 대포 | 대포 | 100%
이펙트 |  | 대포알의 폭발 이펙트 유닛끼리 싸울때 이펙트 | 대포알의 폭발 이펙트 | 50%
유닛 상태 |  | 전투,이동,죽음,IDLE | 전투,이동,죽음,IDLE | 100%
게임기능 |  | HPbar 충돌처리 게임내 재화 맵 스크롤링 | HPbar 충돌처리 게임내 재화 맵 스크롤링 | 100%
사운드 |  | 배경음악 무기휘두르는 소리 유닛 죽는소리 게임 승리 또는 패배시 나는 소리 | 리소스 수집만 완료 | 50%
애니메이션 |  | 각 상태에 따른 애니메이션 | 각 상태에 따른 애니메이션 | 100%
추가구현 | 캐릭터 생성GUI |  |  | 

## Slide 2
주 | 커밋 횟수 | 
1주차 | 7회 | 
2주차 | 5회 | 
3주차 | 7회 | 
4주차 | 5회 | 
5주차 | 8회 | 
6주차 | 7회 | 
7주차 | 7회 | 
평균 |  | 7회
주 | 커밋 횟수 | 
1주차 | 7회 | 
2주차 | 5회 | 
3주차 | 7회 | 
4주차 | 5회 | 
5주차 | 8회 | 
6주차 | 7회 | 
7주차 | 7회 | 
평균 |  | 7회